ÓRGÃO: Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº023/2024/SMOSP

DATA DE ELABORAÇÃO: 02/09/2024

OBJETO

Demolição e Reconstrução de Parte do Muro de Divisa da EMEB. Ermelinda Geralda da Silva Soga - Araçatuba SP.

Sumário

1.	DESCRIÇÃO DO OBJETO:	2

2.	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:	2

3.	DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:	2

4.	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:	2

5.	ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS :	2

6.	ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:	2

7.	ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:	3

8.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:	3

9.	JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:	3

10.	RESULTADOS PRETENDIDOS:	3

11.	PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:	3

12.	CONTRATOS CORRELATOS:	4

13.	ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:	4

14.	POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:	4

15.	DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE :	4

16.	RESPONSÁVEL PELO ETP:	4

17.	ANEXOS	4

# DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Demolição e Reconstrução de Parte do Muro de Divisa da EMEB. Ermelinda Geralda da Silva Soga - Araçatuba SP

# CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto se trata de um serviço.

# DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A contratação se faz necessária em face da condição estrutural do muro atual. O muro econtra-se em situação de ruina. Os estados limites de serviço já foram alcançados, o que se pode notar a olho nú, conforme relatório fotográfico.

# DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A empresa responsável pela execução do serviço precisa possuir capacidade de realizar o serviço dentre dentro dos padrões das normas técnicas.

A empresa deve fornecer os insumos dentro dos padrões de aceitabilidade vigentes.

A empresa deve realizar isolamento da área, haja vista ser muro de divisa com o vizinho, sendo que este útlimo não possui muro.

# ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS :

O reforço do muro atual seria uma possibilidade a ser estudada, porém os níveis de desaprumo do muro atual são tão intensos que a readequação deste muro seria dificultosa e até mesmo de efetividade duvidosa. Para garantir um serviço de qualidade, recomenda-se a demolição do trecho de muro afetado e a reconstrução.

# ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Demolição e Reconstrução de Muro, aproximadamente 55 m² | SV | 01 |

# ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa do valor da contratação para o item 01 foi obtida através das composições de custo previsto na tabela oficial CDHU

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Demolição e Reconstrução de Muro, aproximadamente 55 m² | 40.000,00 |
| Total |  | 40.000,00 |

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

As empresas deverão possuir os requisitos abordados no item 4.

Além disto, a empresa é responsável pela qualidade do material, em caso de dúvidas deverá comprovar a qualidade do produto através das medidas técnicas cabíveis.

Deverá ser isolado a área da obra.

A empresa deve manter a área da obra isolada da área de transito de alunos.

A empresa deve demolir o trecho de muro afetado e reconstrui-lo conforme projeto básico.

A demolição deve ser controlada, haja vista que o terreno vizinho é habitado.

# JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer a regra geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorrência.

# RESULTADOS PRETENDIDOS:

A contratação visa possibilitar a adequação estrutural do muro da referida escola.

# PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

A fim de evitar risco aos alunos, a Secretaria Municipal de Obras já realizou um isolamento provisório da área com chapas de compensado.

# CONTRATOS SIMILARES:

# ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

O serviço não foi previsto, pois foi identificado o problema recentemente pela coordenação da própria EMEB, e, além disso, trata-se de uma necessidade devido a questões de segurança.

# POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:

Os resíduos gerados são todos inertes, foram previstas no oçamento caçambas metálicas e taxa de destinação de resíduo ambientalmente adequada.

# DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE :

Conforme expostos anteriores, conclui-se que a contratação é viável e necessária.

# RESPONSÁVEL PELO ETP:

______________________________

Guilherme Passarella Bocutti

Engenheiro Civil

CREA/SP 2620055377

# ANEXOS

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO